

**ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱՅԻ ՀԱՅՏ**

Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի, Աբովյան փողոցի՝ Արարատյան փ.-Հանրապետության հրապարակի հատվածի հիմնանորոգում.

Բաղրամյան 6, 8, 10, Բաղրամյան 9/1, 9/2, 9/3, 9/4 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգում





2021

Հ Ա Յ Տ

Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիաների

|  |  |
| --- | --- |
| **Ծրագրի անվանումը** | ***Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի, Աբովյան փողոցի՝ Արարատյան փ.-Հանրապետության հրապարակ հատվածի հիմնանորոգում.***  ***Բաղրամյան 6, 8, 10 , Բաղրամյան 9/1, 9/2, 9/3, 9/4 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգում*** |
| **Մարզ** | *Արմավիրի մարզ* |
| **Համայնքը /համայնք­ները** | *Արմավիր* |
| **Համայնքի /բնակա­վայրի հեռավորու­թյունը մայրաքաղաք Երևանից, ինչպես նաև մարզկենտրոնից** | *48 կմ, 0 կմ* |
| **Համայնքի /բնակա­վայրի բնակչությունը** | *38,635 մարդ* |
| **Սահմանամերձ, բարձր լեռնային համայնք /բնա­կա­վայրի** | *-* |
| **Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայությունը** | ***Այո, 11.02.2010թ.*** |
| Համայնքի բնակավայրի ենթակառուցվածքների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն**՝** հստակ նշելով՝  **- ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը և ջրամատակարարման տևողությունը,**  **- գազամատակարարման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը,**  **- ոռոգման համակարգից օգտվող բնակչության տոկոսը և համայնքում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածքների տոկոսը,**  **- լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցների տոկոսը՝ համայնքի ընդհանուր փողոցների մեջ և նշել էներգախնայող և ԼԵԴ լուսավորություն է, թե ոչ** | *Արմավիր քաղաքը ամբողջովին ապահովված է 24 ժամյա ջրամատակարարմամբ: Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքներում, որոնք կառուցապատվել են հիմնականում 60-80-ական թվականներին, ջրամատակարարումը և ջրահեռացումը իրականացնում է <<Վեոլիա ջուր>> ընկերությունը: Անձրևատար կոյուղի գոյություն ունի միայն Երևանյան փողոցում: էլեկտրամատակարարումը իրականացվում է՝ ընդգրկելով քաղաքի ամբողջ տարածքը :*  *Համայնքի բնակչության մոտ 82-ը ապահովված է գազամատակարարմամբ:*  *Ոռոգման համակարգը ընդգրկում է ոռոգվող տարածքների մոտ 80%-ը և հիմնականում ջուրը ազգաբնակչությանը մատակարարվում է խորքային հորերի միջոցով՝ համայնքային ՀՈԱԿ-ի կողմից:*  *Գյուղ նշանակության հողերը ոռոգվում է ՋՕԸ-ի կողմից և ընդգրկում է գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքների մոտ 85-ը:*  *Քաղաքի կենտրոնական փողոցները և բակային տարածքները հիմնականում ապահովված են գիշերային լուսավորությամբ : Երկրորդային փողոցների և բակային տարածքների լուսավորության ապահովումը կրում է շարունակական բնույթ և իրականացվում է <<Արմավիր քաղաքի լուսավորություն>> ՀՈԱԿ-ի միջոցով՝ տեղադրելով ԼԵԴ լուսատուներ:*  *Համայնքի փողոցների մոտ 92 -ը ապահովված է լուսավորությամբ:* |
| **Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը** | *Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի, Աբովյան փողոցի՝ Արարատյան-Հանրապետության հրապարակ հատված փողոցները կառուցապատվել են 1960-70-ական թվականներին: Հիմնանորոգման աշխատանքներ չեն իրականացվել, իրականացվել է միայն մասնակի փոսալցման աշխատանքներ: Նշված փողոցները համարվում են քաղաքի կենտրոնական փողոցներ, հիմնանորոգման աշխատանքները կնպաստեն քաղաքի խիստ ծանրաբեռնված փողոցների լիցքաթափմանը, ունեն կարևոր նշանակություն, ապահովում են քաղաքի տրանսպորտային կապը հարակից համայնքների, քաղաքային գերեզմանատան և զինվորական զորամասի հետ:*  *Բաղրամյան 6, 8, 10 , Բաղրամյան 9/1, 9/2, 9/3, 9/4 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքները 1980-ականների սկզբներից բնակելի թվով 7՝ 5 հարկանի շենքերի շահագործման օրվանից մինչ այժմ ասֆալտապատման և բարեկարգման աշխատանքներ չեն իրականացվել: Այժմ նշված բակային տարածքները և շենքերի միջբակային ճանապարհը գտնվում է խիստ անբարեկարգ վիճակում, որը բնակիչների և տրանսպորտի համար առաջացնում է դժվարություններ տեղաշարժվելու համար: Բազմիցս իրականացվել են խճապատման և հարթեցման աշխատանքներ, որոնք ոչ մի արդյունք չեն տվել, քանի որ չկան մակերևույթային ջրերի հեռացման ուղիներ:*  *Ծրագիրն իրականացնելուց հետո կբարելավվի մոտ 37 000 բբնակչի բարեկարգ պայմաններում ապրելու հնարավորությունը, մարդիկ կունենան տեղաշարժվելու բարենպաստ պայմաններ, քաղաքային տրանսպորտը առանց խոչնդոտների կսպասարկի բնակչությանը:* |
| **Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց միջոցով պետք է հասնել ծրագրի իրա­կանացման նպատակին** | *Քաղաքաստեղծ և քաղաքապահպան գործոններից են ժամանակակից և զարգացած ենթակառուցվածքները,որտեղ իր ուրույն տեղն ունի ճանապարհային ցանցը՝ ասֆալտապատ երթևեկամաս, բարեկարգ մայթեր, կազմակերպված ջրհեռացում, ճանապարհային նշաններով ապահովվածություն, գծանշումներ և լուսավորվածություն:*  *Արմավիր քաղաքի 2019-2023 թթ ՀՀԶԾ-ով սահմանված ռազմավարական կարևորագույն ուղղություններից է համարվում ճանապարհաշինությունը, որի իրականացումը միայն համայնքի բյուջեի միջոցներով հնարավոր չէ, նախատեսվում է այն իրականացնել սուբվենցիայով տրամադրվող , համաֆինանսավորվող և այլ ծրագրերի միջոցով :Ծրագրի իրականացման արդյունքում կունենանք բարեկարգ, մաքուր, անվտանգ,հարմարավետ քաղաք և մարզկենտրոն քաղաքի բնակիչների և այցելուների համար : Կփոխվի քաղաքի բնակչության ապրելակերպը, կյանքի որակը, կնպաստի բնակչության մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացմանը, կնպաստի բիզնես միջավայրի զարգացմանը, ներդրումների խթանմանը, անվտանգ երթևեկության կազմակերպմանը : Փողոցների և բակային տարածքների հիմնանորոգման արդյունքում կբեռնաթափվի կենտրոնական փողոցների երթևեկությունը, ճիշտ ջրահեռացման կազմակերպման արդյունքում կկազմակերպվի նաև հարակից բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքների մակերեսային ջրերի հեռացումը:* |
| **Ծրագրի արդյունքներին հասնելու գործողությունները և միջոցառումները** | *Ծրագրով նախատեսվող արդյունքներին հասնելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ գործողությունները՝*  *- Կատարել հիմնանորոգման ենթակա ճանապարհային հատվածների և բակային տարածքների ուսումնասիրություն, երթևեկելի մասի, մայթերի ծածկի, վիճակի գնահատման և ցանկալի արդյունքի հասնելու համար համապատասխան արձանագրությունների կազմում:*  *- Կատարված ուսումնասիրության տվյալների հիման վրա ճշգրիտ և մասնագիտորեն հիմնավորված տեխնիկական բնութագրի կազմում, առաջնորդվելով գործող նորմատիվային պահանջներով , ստանդարտներով և շինարարական նորմերով:*  *- Ծրագրի ցանկալի արդյունք ապահովելու նպատակով նախատեսել աշխատանքների նկատմամբ տեխնիկական , հեղինակային և լաբորատոր փորձարկումների իրականացում:*  *-Կատարել նախագծի փորձաքննություն:*  *Վերը թվարկված աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել մինչև ծրագրի ամբողջական փաթեթը մարզպետարան ներկայացնելը՝ մինչև ս/թ հունիսի 5-ը :*  *- նախատեսվում է կատարել հետևյալ տեսակի և ծավալի աշխատանքներ՝*  *1. Ճանապարհի երթևեկելի մասի ասֆալտապատում- 30001 մ2*  *2. Մայթերի ասֆալտապատում- 1278 մ2*  **-Արարատյան փողոցի հիմնանորոգում.**  Երթևեկելի մաս երկարությունը- 950 գծմ  Լայնությունը- 14-20 գծմ  Մայթեր երկարությունը- 1900 գծմ  Լայնությունը- 2-2,5 գծմ  -Աբովյան փողոցի՝ Արարատյան փ.-Հանրապետության հրապարակի հատվածի հիմնանորոգում.  Երթևեկելի մաս երկարությունը- 770 գծմ  Լայնությունը- 9,30-10,5 գծմ  Մայթեր երկարությունը- 1540գծմ  Լայնությունը- 2-2,5 գծմ  -Բաղրամյան թիվ 6, 8, 10 Բ/Շ բակային տարածքի հիմնանորոգում.  Երթևեկելի մասի երկարությունը- 220 գծմ  Լայնությունը- 6-8 գծմ  Մայթեր երկարությունը- 210 գծմ  Լայնությունը- 1,5-2,5գծմ  -Բաղրամյան թիվ 9/1, 9/2, 9/3, 9/4 Բ/Շ բակային տարածքի հիմնանորոգում.  Երթևեկելի մասի երկարությունը- 340 գծմ  Լայնությունը- 6-8 գծմ  Մայթեր երկարությունը- 350 գծմ  Լայնությունը- 2-3 գծմ  *3. Բազալտե և բետոնե եզրաքարերի փոխարինում և տեղադրում - 1800 մ*  *4. Հիմնային աշխատանքներ ճանապարհային նախաշերտով - 30001 մ2*  *5. Ջրատար առուների, խողովակների կառուցում - 750 մ։*  *Ծրագրի իրականացման համար համայնքը պատրաստ է ներդնել մոտ 235083590 դրամ, որը բյուջեի ֆոնդային մասում առկա է: Նախագծա-նախահաշվային աշխատանքների ձեռք բերման համար գումարներ բյուջեում նախատեսված են:* |
| **Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքի ավելացում բացառությամբ բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի** | *Հիմնանորոգման ենթակա ճանապարհները համարվում են Արմավիր համայնքի սեփականություն, հիմնական միջոցներ են: Նախատեսվող ծախսերը համարվում են կապիտալ և ներդրման արդյունքում կբարձրանա գույքի հաշվեկշռային արժեքը:* |
| **Ծրագրի ազդեցությունը համայնքի և շահառուների վրա** | *Փողոցների կառուցման և նորոգման արդյունքում կավելանա 37 000 շահառուների հարմարավետությունը, կնպաստի տրանսպորտի անվտանգ երթևեկության ապահովմանը և հետիոտնի ազատ տեղաշարժմանը : Կբարձրանա ճանապարհին հարող տարածքներում գտնվող պետական և մասնավոր հատվածի կազմակերպություններից և սպասարկաման օբյեկտներից օգտվողների հարմարավետությունը:*  *Հիմնանորոգվող Արարատյան և Աբովյան փողոցները գտնվում են քաղաքի կենտրոնական հատվածում և համարվում են գլխավոր: Փողոցները ունեն կարևոր նպատակային նշանակություն, փողոցներին հարող տարածքներում գտնվում են բազմաթիվ առևտրային և այլ կենսական նշանակության օբյեկտներ, ինչպես նաև դպրոցներ,մանկապարտեզներ և բնակելի տներ:*  *Հիմնանորոգման արդյունքում կբարելավվի վերոհիշյալ կառույցներից օգտվողների հարմարավետությունը և մատչելիությունը: Կբարելավվի մարզկենտրոնի կարգավիճակ ունեցող Արմավիր քաղաքի արտաքին տեսքը, որը իր հերթին կնպաստի ձեռնարկատիրության և ներդրումների խթանմանը, իր ազդեցությունը կթողնի շրջակա միջավայրի պահպանման վրա:* |
| **Նշել ծրագրի իրականացման ընթացքում ստեղծվող ժամանակավոր և հիմնական աշխատատեղերի քանակը և դրանց նկարագրությունը** | *Ծրագրի իրականացման արդյունքում կստեղծվեն ժամանակավոր 40 աշխատատեղեր, կստեղծվեն նաև հիմնական 5 աշխատատեղեր կապված փողոցների պահպանման, սանիտարական մաքրման, կանաչապատման աշխատանքների կատարման հետ կապված:* |
| **Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեն և բյուջեի կատարողականը** | **Նախորդ տարվա բյուջեն` 1,269,185.0 հազ. դրամ.**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ***Պլանը*** | ***Փաստացին*** | ***Տոկոսը*** | | ***Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտները***  *այդ թվում՝`* | *1269185.0 հազ. դր* | *1191029,6*  *հազ. դր* | *93,8* | | *-Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝* | *1010603,4 հազ դր* | *1022398,8 հազ. դր* | *101,2* | | *- Սեփական եկամուտներ* | *392371,9 հազ. դր* | *404299,2 հազ. դր* | *103,0* | | *-Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ* | *258581,6 հազ. դր* | *168630,8 հազ. դր* | *65,2* | | ***Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,*** *որից՝* | *1269185,0 հազ. դր* | *930373.0 հազ. դր* | *73,3* | | *- Վարչական բյուջեի ծախսեր* | *1010603,4 հազ. դր* | *854199,6 հազ. դր* | *84,5* | | *-Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր* | *258581,6 հազ. դր* | *76173,4 հազ. դր* | *29,5* | | ***Համայնքի ֆոնդային բյուջեի փաստացի ծախսերը,*** *որից՝* |  |  |  | | * *ճանապարհաշինություն* | *221377,4 հազ. դր* | *108000,6 հազ. դր* | *48,8* | | * *ջրամատակարարում* | *-* | *-* | *-* | | * *փողոցային լուսավորություն* | *-* | *-* | *-* | | * *գյուղատնտեսություն* | *-* | *-* | *-* | | *-* |  |  |  | | *-* |  |  |  | |
| **Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեն** | **Ընթացիկ տարվա բյուջեն՝ 1,274,662.3 հազ.դրամ.**   |  |  | | --- | --- | |  | ***Պլանը*** | | ***Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորում,*** *այդ թվում՝`* | ***1274662,3*** *հազ. դր* | | * *Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝* | *1162490.0 հազ. դր* | | * *սեփական եկամուտներ* | *538506.0 հազ. դր* | | *- Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ* | *112172,3 հազ. դր* | | ***Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,***  *որից՝* | *1274662,3 հազ. դր* | | *- Վարչական բյուջեի ծախսեր* | *1162490,0 հազ. դր* | | *-Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր* | *112172,3 հազ. դր* | | *Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված ծախսերը, որից՝* | *112172,3 հազ. դր* | | * *5112 շենք և շինության կառուցում* | *-* | | * *5113 շենք և շինության կապիտալ վերանորոգում* | *105172,3 հազ. դր* | | * *5121 տրանսպորտային սարքավորումներ* | *-* | | * *5122 վարչ. սարքավորումներ* | *2000,0 հազ. դր* | | * *5129 այլ մեքենաներ և սարքավորումներ* | *3000,0 հազ. դր* | | * *5134 նախագծահետազոտական ծախսեր* | *7000.0 հազ. դր* | | * *8411 հողի իրացումից ծախսեր* | *-5000,0 հազ. դր* | |
| **Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեի նախագծով կանխատեսվող բյուջետային մուտ­քե­րի (ներառյալ ֆինանսական համահարթեցման դոտացիայի գծով կան­խա­տեսվող մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավո­րումը (համապատասխան հաշվարկներով** | ***253656,6 հազ. դրամ*** |
| **Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն, այդ թվում` - շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը**  **-նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության արժեքը`**  **-տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը`**  **-հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը`**  **-գոյություն ունեցող շենք-շինությունների արժեքըտեխնիկական վիճակի վերաբերյալ փորձաքննության ծառայության արժեքը`**  **ինչպես նաև առանձին ներկայացնել հասարակականշենքերի և բազմաբնակարան**  **շենքերի ընդհանուր օգտագործման գույքի կառուցման նորոգման դեպքում` էներգախնայողության միջոցառումների արժեքը** | ***335,833,700 դրամ (100%)***  *3,150,000 դրամ*  *130,000 դրամ*  *4,824,660 դրամ*  *1,842,384 դրամ*   1. *դրամ* 2. *դրամ*   *0 դրամ* |
| **Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը** | ***235,083,590 դրամ (70 %)*** |
| **Այլ ներդրողներ** | *-* |
| **Ծրագրի իրականացման տևողությունը** | *Սկիզբ 01. 07. 2021 թ. Տևողությունը 5 ամիս* |
| **Ծրագրի ծախսերը** | *Ըստ նախագծի ժամանակավոր կառույցներ 4661124 դ, կլիմայական պայմանների ազդեցություն 1104288 դ, չնախատեսված ծախսեր 6654714դ:* |
| **Ամսաթիվ** | *10 մարտի 2021թ.* |

**Համայնքի տնտեսական պատասխանատու**

**Հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստը**

*Խ. Մկրտչյան (091-21-74-12) khachikmkrtchyan1@gmail.com*

**Համայնքի ղեկավար` Դ. Խուդաթյան**

(անունը, ազգանունը)

*Կ.Տ.*

***ԱՐՄԱՎԻՐ ՔԱՂԱՔԻ ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ, ԱԲՈՎՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ՝ ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ Փ.-ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ,***

***ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ 6, 8, 10 , ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ 9/1, 9/2, 9/3, 9/4 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ***

1. **Արարատյան փողոցի հիմնանորոգում**:

Երթևեկելի մաս երկարությունը- 950 գծմ

Լայնությունը- 14-20 գծմ

Մայթեր երկարությունը- 1900 գծմ

Լայնությունը- 2-2,5 գծմ

Երթևեկելի մասի քանակը 4-6

1. **Աբովյան փողոցի՝ Արարատյան-Հանրապետության հրապարակի հատվածի հիմնանորոգում**

Երթևեկելի մաս երկարությունը- 770 գծմ

Լայնությունը- 9,30-10,5 գծմ

Մայթեր երկարությունը- 1540գծմ

Լայնությունը- 2-2,5 գծմ

Երթևեկելի մասի քանակը 4

Գոյություն ունեցող երթևեկելի մասի ծածկը ասֆալտբետոնյա է հիմքը՝ խճային նախաշերտով:

Կատարել նշված հատվածների ուսումնասիրություն և տեխնիկական վիճակի գնահատում, նախագծել ասֆալտբետոնե ծածկի հիմնանորոգում, վերակառուցում:

-Մակերեսային ջրերի ջրահեռացման ապահովում

-Մայթերի և եզրաքարերի վերակառուցում, ուղղում և որոշակի հատվածների վերականգնում

-Ճանապարհային կահավորանքի և անվտանգության տարրերի կառուցում՝ ճանապարհային նշաններ, գծանշում և այլն:

-Նախատեսել շինարարության ընթացքի տեխնիակական, հեղինակային հսկողության և լաբորատոր փորձարկումների իրականացում

-Իրականացնել նախագծի փորձաքննություն

Նախագծերը իրականացնել ճանապարհների նախագծման և շինարարական աշխատանքների կատարման, ընդունման ու շահագործման գործող ստանդարտների և նորմատիվային պահանջներին համապատասխան: Աշխատանքների կատարման ժամկետը.

ՍԿԻԶԲ` 01.07.2021 թվական

ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆ` 150 օր

1. **Բաղրամյան թիվ 6, 8, 10 Բ/Շ բակային տարածքի հիմնանորոգում:**

Երթևեկելի մասի երկարությունը- 220 գծմ

Լայնությունը- 6-8 գծմ

Մայթեր երկարությունը- 210 գծմ

Լայնությունը- 1,5-2,5գծմ

Երթևեկելի մասի քանակը 2

1. **Բաղրամյան թիվ 9/1, 9/2, 9/3, 9/4 Բ/Շ բակային տարածքի հիմնանորոգում:**

Երթևեկելի մասի երկարությունը- 340 գծմ

Լայնությունը- 6-8 գծմ

Մայթեր երկարությունը- 350 գծմ

Լայնությունը- 2-3 գծմ

Երթևեկելի մասի քանակը 2

Բակային տարածքների գոյություն ունեցող երթևեկելի մասի ծածկը մասնակի ասֆալտբետոնյա է, հիմքը՝ խճային նախաշերտով, որոշակի հատվածներում՝ հողային շերտով:

Կատարել նշված հատվածների ուսումնասիրություն և տեխնիկական վիճակի գնահատում, նախագծել ասֆալտբետոնե ծածկի հիմնանորոգում, վերակառուցում:

-Մակերեսային ջրերի ջրահեռացման ապահովում

-Մայթերի և եզրաքարերի կառուցում,

-Ճանապարհային կահավորանքի և անվտանգության տարրերի կառուցում՝ ճանապարհային նշաններ, գծանշում և այլն:

-Նախատեսել շինարարության ընթացքի տեխնիկական, հեղինակային հսկողության և լաբորատոր փորձարկումների իրականացում

-Իրականացնել նախագծի փորձաքննություն

Նախագծերը իրականացնել ճանապարհների նախագծման և շինարարական աշխատանքների կատարման, ընդունման ու շահագործման գործող ստանդարտների և նորմատիվային պահանջներին համապատասխան: Աշխատանքների կատարման ժամկետը.

ՍԿԻԶԲ` 01.07.2021 թվական

ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆ` 150 օր